FUERZA

Plano Mestre de UX, UI e Produto

Roteiro de execução para elevar a próxima auditoria a ≥ 9,5/10

|  | Objetivo do documento Transformar a versão atual do FUERZA em um produto digital coerente, operacional, elegante e vendável: uma experiência de compra premium para o cliente e uma central de operação eficiente para o obrador. |
| --- | --- |

Escopo

Site público · Catálogo · Reserva e recogida · Checkout · Conta · Admin · Produção · Pedidos · Inventário · Clientes · Configuração · QA

# 1. Diagnóstico executivo

O FUERZA já possui uma base funcional acima do que a interface comunica. O salto necessário não é adicionar dezenas de funcionalidades, mas elevar coerência, hierarquia visual, ergonomia operacional e fechamento dos fluxos existentes.

| Dimensão | Estado atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Modelo funcional | 8,0/10 | 9,5+/10 |
| Cobertura operacional | 8,0/10 | 9,5+/10 |
| Arquitetura de informação | 7,0/10 | 9,5/10 |
| UX operacional | 6,0/10 | 9,5/10 |
| Interface visual | 5,5/10 | 9,5/10 |
| Consistência público ↔ admin | 6,5/10 | 9,5/10 |
| Pronto para produto premium | 6,0/10 | 9,5/10 |

## O que deve mudar

O site público precisa deixar de parecer uma experiência editorial separada da área de compra.

O catálogo e “Reserva y recoge” devem convergir para um único fluxo comercial.

O admin deve deixar de parecer um dashboard genérico e virar uma central de operação orientada ao que precisa ser feito hoje.

Telas com alto valor operacional — Pedidos, Producción, Inventario e Disponibilidad — devem receber prioridade sobre novos módulos.

Recursos técnicos devem continuar existindo, mas com linguagem adequada ao dono do obrador.

Menus e funções ainda não terminados não devem aparecer na interface de produção.

## Definição de 9,5/10

|  | 9,5/10 não significa “mais efeitos”. Significa que o sistema é imediatamente compreensível, consistente em desktop e mobile, rápido para operar, visualmente refinado, sem placeholders, sem telas mortas, sem fluxos duplicados e sem estados confusos. O usuário deve conseguir comprar e o obrador deve conseguir operar sem depender do desenvolvedor. |
| --- | --- |

# 2. Regras de execução para o Claude

Trabalhar uma fase por vez. Não iniciar a fase seguinte enquanto os critérios de aceite da fase atual não forem cumpridos.

Preservar a identidade visual FUERZA: artesanal, premium, minimalista, editorial. Não transformar o produto em um SaaS genérico.

Manter cores, marca e tipografia-base; melhorar hierarquia, espaçamentos, densidade, estados e componentes.

Não criar funcionalidades fictícias. Se algo não funciona, corrigir ou ocultar até estar pronto.

Evitar refactors amplos fora do escopo da fase. Toda alteração deve ter impacto UX ou operacional claro.

Não duplicar fluxos. Uma ação deve ter um lugar principal e previsível no produto.

Priorizar mobile no site público e desktop/tablet no admin, sem abandonar responsividade total.

Ao finalizar cada fase, revisar telas alteradas em estados normal, vazio, loading, erro, sucesso e dados longos.

|  | Regra de ouro entre fases Depois de cada execução, validar visualmente e funcionalmente o que mudou antes de passar o próximo prompt. O objetivo é acumular qualidade, não acumular alterações. |
| --- | --- |

FASE 0

Base visual, consistência e limpeza

Meta desta fase: Eliminar ruído antes de redesenhar

Objetivo

Criar um terreno estável para as fases seguintes sem reescrever o produto.

Remover do menu e da interface pública qualquer função marcada como futura, incompleta ou placeholder.

Eliminar textos como “pendiente”, “próximamente”, “sin información”, “no definitivo” e equivalentes em produção.

Padronizar radius, sombras, bordas, espaçamentos, badges, botões, inputs, selects, tabelas, modais, toasts e estados.

Definir uma única escala visual para títulos, subtítulos, labels, corpo e microcopy.

Preservar a estética FUERZA; evitar gradientes, glassmorphism e aparência SaaS azul/roxa.

Critérios de aceite

✓  Nenhuma tela de produção exibe funcionalidades futuras ou placeholders.

✓  Todos os componentes básicos compartilham o mesmo padrão visual.

✓  Estados hover, focus, disabled, loading e error são coerentes.

✓  Nenhuma alteração desta fase modifica regras de negócio.

PROMPT PARA CLAUDE Faça uma limpeza UX/UI global do FUERZA sem alterar regras de negócio. Remova placeholders e funções futuras da interface, padronize botões, inputs, selects, badges, tabelas, modais, espaçamentos e estados. Preserve integralmente a identidade artesanal/premium da marca e não use estética SaaS genérica.

FASE 1

Home pública: narrativa + comércio

Meta desta fase: 9,5/10 em primeira impressão

Objetivo

Manter a força editorial da home, mas aproximar o usuário da compra mais cedo.

Preservar o hero e o storytelling artesanal que já diferenciam FUERZA.

Adicionar uma seção comercial curta “Hoy en FUERZA” ou equivalente, com 4–6 produtos reais, foto forte, preço e CTA.

Revisar hierarquia e ritmo entre hero, produto, processo, origem, Fuerza Habitual e CTAs.

Garantir header e navegação consistentes com as páginas de compra.

Eliminar qualquer texto provisório ou promessa de conteúdo futuro.

Revisar mobile para que CTA, produtos e informação-chave apareçam sem excesso de scroll.

Critérios de aceite

✓  Em até 10 segundos o visitante entende o que é FUERZA e como comprar.

✓  Existe um caminho claro da home para produtos/compra.

✓  A página mantém aparência editorial e não vira um catálogo genérico.

✓  Mobile não apresenta quebras, excesso de espaço ou CTA enterrado.

PROMPT PARA CLAUDE Refine a home pública do FUERZA sem mudar sua identidade editorial. Preserve hero e storytelling, melhore hierarquia e espaçamentos e adicione uma seção curta de produtos reais com foto, preço e CTA para compra. Remova textos provisórios e garanta navegação e mobile impecáveis.

FASE 2

Catálogo e fluxo único de compra

Meta desta fase: Eliminar a ruptura entre Catálogo e Reserva

Objetivo

Unificar descoberta e compra em um único fluxo previsível.

Evitar que “Catálogo” e “Reserva y recoge” pareçam dois lugares diferentes para comprar.

Usar uma única experiência principal: Productos → Cesta → Recogida → Pago → Confirmación.

Manter filtros por família/categoria sem competir com a ação de compra.

Cards devem priorizar fotografia, nome, descrição curta, preço, disponibilidade e ação “Añadir”.

Quando um produto entrar na cesta, trocar CTA por controle de quantidade e feedback imediato.

Adicionar acesso persistente à cesta no mobile.

Critérios de aceite

✓  O usuário nunca pergunta “compro aqui ou em outra página?”.

✓  Adicionar/remover produto exige no máximo uma ação direta.

✓  A cesta está sempre acessível.

✓  O catálogo preserva identidade FUERZA e não parece um módulo separado.

PROMPT PARA CLAUDE Unifique Catálogo e Reserva em uma única experiência de compra. O fluxo deve ser Productos → Cesta → Recogida → Pago → Confirmación. Refine os cards para foto, nome, preço, disponibilidade e Añadir, com quantidade após adicionar. Preserve o visual FUERZA e priorize mobile.

FASE 3

Produto, disponibilidade e recogida

Meta desta fase: Clareza total sobre quando e onde comprar

Objetivo

Converter páginas de produto em páginas comerciais claras e reduzir fricção de disponibilidade.

Ocultar seções de produto sem informação em vez de exibir placeholders.

Dar protagonismo à foto, preço, disponibilidade e CTA antes da ficha técnica.

Selecionar ponto/data de recogida uma vez e aplicar a escolha globalmente ao catálogo.

Exibir estados humanos: Disponible, Últimas unidades, Agotado para esta fecha, No se hornea este día, Próxima disponibilidad.

Mostrar a próxima data possível quando a seleção atual não estiver disponível.

Usar a disponibilidade para orientar compra, não para bloquear o usuário com passos repetidos.

Critérios de aceite

✓  Nenhum produto mostra “sin información” ou “pendiente”.

✓  O usuário entende disponibilidade sem abrir outro fluxo.

✓  A escolha de recogida persiste entre páginas.

✓  Estados de stock/produção são específicos para a data selecionada.

PROMPT PARA CLAUDE Refine as páginas de produto e disponibilidade. Priorize foto, preço, disponibilidade e CTA; oculte campos vazios. Faça ponto e data de recogida serem uma seleção global persistente. Substitua “Agotado” genérico por estados claros e mostre a próxima disponibilidade quando necessário.

FASE 4

Cesta, checkout e confirmação

Meta desta fase: Fluxo comercial sem dúvida nem abandono

Objetivo

Fechar o caminho de compra com mínima fricção e máxima confiança.

Revisar cesta com edição de quantidade, remoção, subtotal e recogida visível.

Checkout sem conta obrigatória; conta deve ser opcional.

Estruturar checkout em blocos curtos: contacto → recogida → pagamento → resumo.

Evitar campos desnecessários para um pedido de recogida.

Criar confirmação final forte com número do pedido, produtos, valor, local, data/hora e próximos passos.

Garantir mensagens claras para pagamento falho, pedido expirado, slot indisponível e alterações de stock.

Critérios de aceite

✓  Compra completa pode ser feita pelo telemóvel sem cadastro.

✓  Nenhum dado essencial aparece apenas depois do pagamento.

✓  O usuário recebe confirmação inequívoca da compra e da recogida.

✓  Erros permitem recuperação sem perder a cesta.

PROMPT PARA CLAUDE Refine cesta, checkout e confirmação para uma compra rápida no mobile. Não obrigue conta. Organize o checkout em contacto, recogida, pagamento e resumo; reduza campos e crie confirmação final completa. Trate falhas sem perder cesta nem dados.

FASE 5

Conta do cliente e recorrência

Meta desta fase: Conta útil, não obrigatória

Objetivo

Fazer a conta existir por benefício real para clientes recorrentes.

Criar uma home “Mi FUERZA” com próxima recogida, últimos pedidos e acesso rápido ao plano recorrente.

Adicionar “Repetir pedido” no histórico quando aplicável.

Mostrar pedidos com estados compreensíveis, não códigos internos.

Manter dados pessoais e preferências simples.

Posicionar Fuerza Habitual como benefício de recorrência após o fluxo normal estar impecável.

Critérios de aceite

✓  O usuário entende por que vale a pena criar conta.

✓  Pedidos anteriores podem ser consultados em poucos segundos.

✓  Repetição de pedido reduz trabalho para clientes frequentes.

✓  A compra guest continua intacta.

PROMPT PARA CLAUDE Transforme a conta em “Mi FUERZA”: próxima recogida, histórico, estados claros, repetir pedido e acesso ao Fuerza Habitual. Não torne a conta obrigatória para comprar e mantenha a experiência simples.

FASE 6

Admin shell: transformar painel em produto premium

Meta desta fase: Base visual 9,5/10 para todo o admin

Objetivo

Criar a linguagem visual e estrutural que será aplicada às telas operacionais.

Compactar e hierarquizar sidebar, header e área de conteúdo.

Reduzir aparência plana usando contraste sutil, seções, cards e densidade controlada.

Padronizar tabelas com header sticky quando necessário, ações contextuais e menos botões expostos.

Substituir controles crus por componentes consistentes.

Usar badges de status e menus “•••” para ações secundárias.

Criar sistema de empty state, skeleton, toast, confirmação e erro.

Manter visual artesanal/minimalista; nada de dashboard SaaS genérico.

Critérios de aceite

✓  Todas as telas do admin compartilham o mesmo design system.

✓  A sidebar não compete com o conteúdo.

✓  Ações primárias são óbvias; secundárias não poluem.

✓  A densidade é adequada para uso operacional em desktop/tablet.

PROMPT PARA CLAUDE Refine apenas o shell visual do admin: sidebar, header, cards, tabelas, inputs, selects, badges, modais, toasts e estados. Reduza ruído e ações expostas, use menus contextuais quando adequado e preserve a estética FUERZA. Não altere regras de negócio.

FASE 7

Admin “Hoy”: central de operação

Meta desta fase: Tela inicial orientada a ação

Objetivo

Trocar o foco do dashboard analítico por uma visão operacional do dia.

Renomear/reformular a primeira tela para “Hoy” ou equivalente.

Topo com data e KPIs realmente acionáveis: pedidos, unidades a produzir, pendientes, listos.

Mostrar próximas recogidas com cliente, hora, quantidade, valor e estado.

Mostrar resumo de producción de hoy por produto.

Mover filtros analíticos e métricas de período para uma seção inferior ou para Analítica.

Destacar incidências apenas quando exigirem ação.

Critérios de aceite

✓  Em 5 segundos o obrador sabe o que precisa fazer hoje.

✓  Não há uma parede inicial de filtros.

✓  Próximas recogidas e produção são acessíveis sem navegar.

✓  Métricas comerciais continuam disponíveis, mas não dominam a tela.

PROMPT PARA CLAUDE Redesenhe o Panel del obrador como uma central “Hoy”. Priorize pedidos de hoje, unidades a produzir, pendientes, listos, próximas recogidas e resumo de producción. Mova filtros e métricas analíticas secundárias para baixo ou para Analítica.

FASE 8

Pedidos e pedido manual

Meta desta fase: Operação rápida e sem retrabalho

Objetivo

Tornar pedidos a tela mais rápida e confiável do sistema.

Organizar estados em sequência clara: Nuevo → Preparando → Listo → Entregado; separar cancelados/incidências.

Permitir filtros rápidos por estado, data e ponto sem excesso de campos.

Linha/cartão de pedido deve destacar hora, cliente, itens, valor e ação seguinte.

Ações críticas devem exigir confirmação apenas quando necessário.

Refazer “Nuevo pedido manual” em etapas curtas: cliente → produtos → recogida → pago → resumo.

Pesquisar cliente/produto rapidamente e permitir pedido manual sem duplicar lógica do site.

Critérios de aceite

✓  Atualizar o estado de um pedido exige uma ação clara.

✓  Pedido manual pode ser criado rapidamente para WhatsApp/telefone/balcão.

✓  Pedido manual afeta a mesma disponibilidade/stock do online.

✓  Nenhuma informação essencial fica escondida em coluna estreita ou modal excessivo.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Pedidos e Nuevo pedido manual. Use estados claros e ações de próxima etapa, filtros rápidos e linhas com hora, cliente, itens e valor. Transforme o pedido manual em etapas curtas: cliente → produtos → recogida → pago → resumo, reutilizando a lógica existente.

FASE 9

Producción: o diferencial operacional

Meta desta fase: Tela flagship do produto

Objetivo

Transformar Producción na ferramenta que conecta vendas à execução do obrador.

Priorizar total a produzir, produto, quantidade, progresso e ponto de recogida.

Reduzir filtros e ações técnicas visíveis no estado normal.

Criar um “Modo producción” limpo para tablet, com tipografia maior e sem sidebar.

Permitir marcar lote/produto como iniciado, preparado ou concluído quando a lógica existente permitir.

Conservar exportação/impressão, mas como ações secundárias.

Manter incidências visíveis somente quando exigirem atenção.

Critérios de aceite

✓  A lista responde imediatamente “quanto produzir de cada coisa?”.

✓  Modo producción é legível a distância e em tablet.

✓  Progresso não depende de interpretar tabelas complexas.

✓  Ferramentas técnicas não competem com execução diária.

PROMPT PARA CLAUDE Eleve Producción a uma tela operacional premium. Destaque total, produto, quantidade, progresso e ponto de recogida. Crie um Modo producción para tablet, limpo e sem sidebar. Mantenha exportar/imprimir como ações secundárias e não altere a lógica de cálculo existente.

FASE 10

Productos: edição clara e escalável

Meta desta fase: Menos formulário, mais estrutura

Objetivo

Reduzir a sensação de CRUD e acelerar gestão de catálogo.

Melhorar listagem com foto, nome, família, preço, status e disponibilidade em uma hierarquia compacta.

Usar uma ação primária e menu contextual para secundárias.

Quebrar edição em seções/tabs: Información, Venta, Características, Variantes, Disponibilidad.

Substituir Variante 1/2/3 por uma lista dinâmica com “Añadir variante”.

Ocultar campos irrelevantes conforme tipo de produto.

Criar preview claro de como o produto aparecerá na loja quando útil.

Critérios de aceite

✓  Editar um produto não exige percorrer um formulário monolítico.

✓  Variantes podem ser adicionadas/removidas sem slots fixos.

✓  A listagem é rápida de escanear.

✓  Campos irrelevantes não poluem a interface.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Productos sem mudar o modelo de dados. Compacte a listagem e reorganize a edição em Información, Venta, Características, Variantes e Disponibilidad. Troque Variante 1/2/3 por lista dinâmica com “Añadir variante” e oculte campos irrelevantes.

FASE 11

Inventario

Meta desta fase: Controle físico simples e confiável

Objetivo

Manter a boa separação entre stock físico e produção, mas reduzir ruído visual.

Preservar indicadores Stock total, Reservado, Disponible, Stock bajo, Sin stock e Mermas.

Na linha do produto, mostrar somente a ação primária “Actualizar”; mover movimentos/configuração/desativar para “•••”.

Melhorar visualização de mínimo e alertas com prioridade.

Deixar movimentos de stock fáceis de consultar e filtrar.

Manter explicação clara sobre quais famílias usam stock físico versus Producción.

Critérios de aceite

✓  Produtos com risco de stock são identificados imediatamente.

✓  Cada linha não apresenta uma coleção de botões.

✓  Movimentos mantêm rastreabilidade.

✓  A interface não mistura stock físico com capacidade de produção diária.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Inventario preservando a lógica atual. Mantenha os KPIs, destaque alertas e deixe só “Actualizar” como ação principal por produto; mova movimientos, mínimo e desactivar para menu contextual. Não misture stock físico com Producción.

FASE 12

Disponibilidad, calendário e puntos de recogida

Meta desta fase: Capacidade compreensível por data

Objetivo

Fazer capacidade e recogida funcionarem como um único sistema visual.

Simplificar o calendário: evitar repetir “SIN CONFIGURAR/SIN PRODUCCIÓN” em todas as células.

Usar códigos visuais discretos para configurado, fechado, sem produção, esgotado e capacidade restante.

Ao clicar no dia, mostrar capacidade, reservadas, disponíveis e ação de edição.

Integrar regras de data, hora de corte e capacidade de ponto em uma linguagem única.

Agrupar Puntos de recogida e suas regras em uma área de “Recogidas” coerente.

Critérios de aceite

✓  O mês inteiro é legível sem poluição.

✓  Um clique em um dia explica sua capacidade.

✓  O usuário diferencia fechado, sem produção e esgotado.

✓  Regras de ponto e produção não entram em conflito visual ou conceitual.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Disponibilidad e Puntos de recogida como um único sistema de capacidade/recogida. Simplifique o calendário, use estados visuais discretos e mostre no detalhe do dia capacidad, reservadas e disponibles. Evite repetir textos longos em cada célula.

FASE 13

Clientes e Fuerza Habitual

Meta desta fase: Relacionamento útil sem virar CRM

Objetivo

Dar contexto comercial aos clientes e apoiar recorrência.

Listagem com nome, contacto, número de pedidos, gasto total, último pedido e indicador de Fuerza Habitual.

Ficha do cliente com KPIs básicos, próximo pedido, histórico, preferências derivadas e ações úteis.

Adicionar “Nuevo pedido para este cliente”.

Manter dados simples; não criar CRM complexo.

Integrar assinaturas recorrentes à ficha do cliente.

Critérios de aceite

✓  É possível entender o valor e atividade de um cliente em poucos segundos.

✓  Criar pedido para cliente existente é direto.

✓  Histórico não exige navegar por vários módulos.

✓  Fuerza Habitual aparece como parte da relação do cliente.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Clientes sem criar um CRM. Mostre pedidos, gasto total, último pedido e Fuerza Habitual; crie ficha com próximo pedido, histórico e ação “Nuevo pedido para este cliente”. Integre assinaturas à ficha.

FASE 14

Ventas, Analítica, Pagos e Comunicaciones

Meta desta fase: Informação útil, sem linguagem técnica

Objetivo

Separar análise de operação e traduzir infraestrutura para linguagem de negócio.

Manter KPIs e filtros de Analítica, mas priorizar perguntas úteis: produtos, dias, puntos, recurrencia e mermas.

Evitar gráficos decorativos; só usar visualizações que ajudem decisão.

Pagos deve mostrar estado comercial e ações; detalhes técnicos ficam secundários.

Comunicaciones deve resumir enviados, entregues e problemas; fila técnica/retries ficam numa visão avançada.

Substituir termos como payload, retry e invalidação por linguagem operacional quando a tela for destinada ao obrador.

Critérios de aceite

✓  Cada métrica responde a uma decisão concreta.

✓  O dono do obrador não precisa entender terminologia de engenharia.

✓  Falhas de pagamento/comunicação são acionáveis.

✓  Dados técnicos continuam acessíveis sem poluir a interface principal.

PROMPT PARA CLAUDE Refine Ventas, Analítica, Pagos e Comunicaciones para linguagem de negócio. Preserve dados úteis, remova gráficos decorativos e deixe detalhes técnicos em visão avançada. O usuário deve ver estados, impacto e ação necessária sem termos de engenharia.

FASE 15

Configuración e arquitetura final do menu

Meta desta fase: Menos itens, agrupamento lógico

Objetivo

Reduzir complexidade percebida e agrupar configurações pelo modelo mental do negócio.

Reorganizar menu principal para Hoy, Operación, Catálogo, Clientes, Negocio e Configuración.

Avaliar mover Disponibilidad para Producción/Calendario, Pagos para Ventas e Puntos para Recogidas.

Remover do menu qualquer módulo ainda não pronto.

Configuração deve agrupar: Negocio, Venta, Recogida, Producción, Comunicaciones, Legal e Sistema.

Manter integrações e saúde do sistema acessíveis, mas fora do fluxo diário.

Critérios de aceite

✓  Nenhuma função aparece em mais de um lugar sem motivo.

✓  Menu tem menos carga cognitiva.

✓  Configurações são encontráveis por conceito de negócio.

✓  Módulos futuros não aparecem para usuário final.

PROMPT PARA CLAUDE Reorganize a navegação do admin para reduzir carga cognitiva. Agrupe por Hoy, Operación, Catálogo, Clientes, Negocio e Configuración; mova telas relacionadas para subtelas e oculte módulos futuros. Preserve URLs/funcionalidade quando possível.

FASE 16

Conteúdo, legal, contato e estados de confiança

Meta desta fase: Zero sinais de projeto incompleto

Objetivo

Eliminar tudo que reduz confiança antes de produção/comercialização.

Fazer formulário de contato realmente enviar e registrar mensagem quando previsto.

Finalizar textos legais, privacidade, cookies, compra, devolução/cancelamento e dados do negócio.

Garantir que endereço, horários e dados publicados estejam completos.

Criar estados vazios profissionais para pedidos, clientes, stock, produção e analítica.

Revisar mensagens de erro e sucesso em linguagem simples e consistente.

Critérios de aceite

✓  Não existe texto provisório visível.

✓  Não existe formulário visualmente ativo que não funcione.

✓  Empty states orientam a próxima ação.

✓  Informações legais e comerciais essenciais estão completas.

PROMPT PARA CLAUDE Faça uma auditoria de confiança em todo o FUERZA. Remova textos provisórios, finalize contato e estados vazios, revise mensagens de erro/sucesso e garanta que dados legais, horários, endereço e condições publicados estejam completos e coerentes.

FASE 17

Responsive, acessibilidade e performance percebida

Meta desta fase: Qualidade consistente em qualquer dispositivo

Objetivo

Evitar que a experiência premium exista apenas no desktop.

Revisar site público em mobile primeiro; admin em desktop e tablet, com mobile funcional.

Garantir targets de toque adequados, foco visível, labels, contraste e navegação por teclado.

Corrigir overflow, tabelas impossíveis no mobile e modais que extrapolem viewport.

Usar skeleton/loading consistente para evitar saltos visuais.

Otimizar imagens e priorizar conteúdo crítico da primeira dobra.

Revisar estados com nomes longos, preços grandes e dados extremos.

Critérios de aceite

✓  Nenhuma tela apresenta scroll horizontal não intencional.

✓  Ações principais são utilizáveis por toque.

✓  Conteúdo crítico aparece rápido e sem layout shift perceptível.

✓  Foco, contraste e labels atendem uso real.

PROMPT PARA CLAUDE Faça uma revisão final de responsive, acessibilidade e performance percebida. Priorize mobile no público e tablet/desktop no admin. Corrija overflow, toque, foco, contraste, loading, imagens e casos extremos sem alterar a identidade visual.

FASE 18

Auditoria final e gate de 9,5/10

Meta desta fase: Só declarar pronto com evidência

Objetivo

Validar o produto como um cliente real e como um funcionário real antes de congelar a V1.

Executar um pedido completo como visitante: descoberta → produto → cesta → recogida → pagamento → confirmação.

Executar o mesmo fluxo em mobile.

No admin, localizar o pedido, preparar, marcar listo e entregar.

Criar um pedido manual e confirmar impacto na disponibilidade/stock correto.

Editar produto, stock, capacidade e ponto de recogida e validar reflexo no público.

Testar estados vazios, erros, cancelamento, pagamento falho, produto esgotado e dia sem produção.

Revisar consistência de copy, alinhamento, spacing, componentes, sidebar, headers e ações.

Não aceitar regressões visuais em telas não alteradas.

Critérios de aceite

✓  Todos os fluxos críticos completam sem ajuda do desenvolvedor.

✓  Não há telas mortas, placeholders ou ações sem feedback.

✓  Público e admin parecem partes do mesmo produto.

✓  A operação diária pode ser realizada rapidamente em desktop/tablet.

✓  A experiência pública é impecável em mobile.

PROMPT PARA CLAUDE Faça a auditoria final do FUERZA como produto de produção. Percorra compra pública completa, pedido manual, ciclo do pedido, producción, inventario, disponibilidad, clientes e configurações. Corrija apenas regressões e inconsistências encontradas; não adicione novas funções.

# 3. Arquitetura recomendada do admin

A estrutura abaixo reduz carga cognitiva sem eliminar funcionalidade. É uma direção de UX; a implementação pode preservar rotas existentes internamente.

| Grupo | Entradas |
| --- | --- |
| HOY | Hoy |
| OPERACIÓN | Pedidos · Producción · Calendario |
| CATÁLOGO | Productos · Inventario |
| CLIENTES | Clientes · Fuerza Habitual |
| NEGOCIO | Ventas · Recogidas · Analítica |
| CONFIGURACIÓN | Negocio · Venta · Producción · Comunicaciones · Legal · Integraciones |

# 4. Matriz de prioridade

| Prioridade | Significado | Inclui |
| --- | --- | --- |
| P0 | Bloqueia produção | Checkout, pagamento, pedido, stock/produção, contato funcional, placeholders, dados legais. |
| P1 | Define qualidade percebida | Home, catálogo, produto, recogida, admin shell, Hoy, Pedidos, Producción. |
| P2 | Eleva operação | Productos, Inventario, Disponibilidad, Clientes, Fuerza Habitual. |
| P3 | Refinamento e inteligência | Analítica, Comunicaciones, Configuración, relatórios e otimizações. |

# 5. O que NÃO fazer nesta V1

Não transformar o admin em um ERP cheio de módulos que o obrador não usa diariamente.

Não adicionar gráficos apenas para preencher dashboard.

Não deixar componentes “em breve” visíveis para parecer que o sistema tem mais recursos.

Não redesenhar todas as telas de uma vez antes de validar Hoy, Pedidos e Producción.

Não duplicar regras entre pedidos online e pedidos manuais.

Não usar efeitos visuais que entrem em conflito com a identidade artesanal da marca.

Não expor termos de infraestrutura para o usuário final quando podem ser traduzidos para linguagem de negócio.

# 6. Prompt mestre para iniciar a sequência

PROMPT PARA CLAUDE Vamos elevar o FUERZA a padrão de produto premium sem reconstruir o sistema. Trabalhe somente a fase que eu enviar, preserve identidade, funcionalidades e regras existentes, não faça refactors fora do escopo e não adicione funções fictícias. Ao terminar, informe exatamente o que mudou e quais critérios de aceite da fase foram cumpridos.

# 7. Ordem recomendada de execução

1. Fase 0 — Base visual e limpeza

2. Fase 1 — Home

3. Fase 2 — Catálogo e fluxo de compra

4. Fase 3 — Produto/disponibilidade/recogida

5. Fase 4 — Cesta/checkout/confirmação

6. Fase 5 — Conta do cliente

7. Fase 6 — Admin shell

8. Fase 7 — Hoy

9. Fase 8 — Pedidos

10. Fase 9 — Producción

11. Fase 10 — Productos

12. Fase 11 — Inventario

13. Fase 12 — Disponibilidad/Recogidas

14. Fase 13 — Clientes/Fuerza Habitual

15. Fase 14 — Ventas/Analítica/Pagos/Comunicaciones

16. Fase 15 — Configuración/menu

17. Fase 16 — Conteúdo/legal/confiança

18. Fase 17 — Responsive/a11y/performance

19. Fase 18 — Auditoria final

|  | Critério de encerramento A V1 só deve ser considerada terminada quando os fluxos críticos funcionarem ponta a ponta, a interface não exibir sinais de construção, o admin puder ser operado rapidamente e a experiência pública parecer uma extensão natural da marca FUERZA. |
| --- | --- |